                                                                         Утверждена

постановлением Администрации

сельского поселения Бужаровское

 от «13» ноября 2015 года № 211/11

**Муниципальная программа**

**«Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Бужаровское на 2016-2018 годы»**

**Паспорт программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Бужаровское на 2016-2018 годы» | | | |
| Цели муниципальной программы | 1.Повышение эффективности и надежности работы объектов ЖКХ и дорожного хозяйства;  2.Оптимизация, развитие и модернизация муниципальных систем водоснабжения и энергоснабжения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния.  3. Обеспечение безопасности дорожного движения, чистоты и порядка на дорогах местного значения.  4.Создание условий для комфортного проживания граждан на территории сельского поселения Бужаровское. | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Содержание и повышения уровня обустройства дорог;  2. Капитальный ремонт и улучшение технического состояния жилищного фонда;  3. Развитие системы коммунальной инфраструктуры. | | | |
| Координатор муниципальной программы | Руководитель Администрации муниципального образования сельское поселение Бужаровское Истринского муниципального района Московской области | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования сельское поселение Бужаровское Истринского муниципального района Московской области | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016 – 2018 годы  Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| Всего | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| Всего | **392 940,0** | **101 400,0** | **157 040,0** | **134 500,0** |
| Средства бюджета сельского поселения Бужаровское Истринского муниципального района Московской области | **392 940,0** | **101 400,0** | **157 040,0** | **134 500,0** |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Улучшение внешнего вида поселения, повышения эффективности водоснабжения населения, повышение качества обслуживания;  2. Улучшение качества дорог; безопасные условия передвижения жителей и транспорта, чистоту и порядок на дорогах местного значения;  3. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; увеличение количества домов, в которых проведен капитальный ремонт;  4.Снижение удельного веса [водопроводных](http://pandia.ru/text/category/vodoprovod/) сетей, нуждающихся в замене до 60 %; повышение надежности функционирования канализационных сетей;  5.Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой;  6.Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства поселения к осенне-зимнему периоду;  7. Введение в эксплуатацию 3 станций обезжелезивания. | | | |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Сельское поселение Бужаровское входит в состав Истринского муниципального района Московской области. Концепция  развития  сельского поселения  определяется географическим положением и значимостью поселения в системе Истринского района.

Сельское поселение Бужаровское- одно из крупных поселений Истринского района. В его состав входят 32 населенных пункта: д. Алехново, д. Ананово, д. Армягово, д. Бабкино, д. Бужарово – административный центр, д. Верхуртово, д. Граворново, д. Дьяково, д. Ефимоново, д. Зорино, д. Зыково, д. Карцево, д. Куртниково, хутор Ламишино и д. Ламишино, д. Леоново, д. Лечищево, д. Мазилово, д. Мартюшино, д. Матвейково, д. Михайловка, д. Никитское, д. Новораково, д. Родионцево, д. Рождествено, д. Сафонтьево, д. Синево, д. Большое Ушаково, д. Малое Ушаково, д. Якунино; пос. Гидроузла им. Куйбышева, а также ЗАО «Высотка», ООО «Акватель», ГОУ санаторно-лесная школа № 7, ГУП мед. центр «Волна», ГОУД детский оздоровительно-образовательный центр «Команда».

Территория сельского поселения расположена в северной части Истринского района. На западе и юго - западе она граничит с муниципальными образованиями сельскими поселениями Ядроминское и Букаревское, на юго-востоке и востоке - с муниципальным образованием сельского поселения Ермолинское.

Северная граница на значительном протяжении проходит по Истринскому водохранилищу, разделяющему округ с Солнечногорским районом Московской области. В соответствии с Законом Московской области № 86/2005-ОЗ от 28.02.2005 г. – площадь территории сельского поселения Бужаровское составляет 16 208 га.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в поселении составляет в 2015 г. - 46,7 км.

Настоящая муниципальная программа разработана с учетом специфики сельского поселения Бужаровское и определяет комплекс целей и задач политики сельского поселения на ближайшую и среднесрочную перспективу по обеспечению развития на своей территории дорожного и жилищно-коммунального хозяйства. Система мероприятий муниципальной программы составлена исходя из анализа состояния дорожного, жилищно - коммунального хозяйства на территории сельского поселения Бужаровское. Муниципальная программа создает основы для сохранения и улучшения состояния коммунального хозяйства и в значительной степени способствует достижению основополагающей задачи по созданию условий для роста благосостояния сельского населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.

К основным проблемам развития жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время можно отнести:

* высокий уровень износа инженерных сетей и жилищного фонда, их технологическая отсталость;
* высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.

На территории сельского поселения Бужаровское необходима реконструкция водопроводных сетей на определенных участках в населенных пунктах. Перебои с холодным водоснабжением бывают крайне редко, но вода очень плохого качества по своему составу, содержит большое количество железа. В связи с проблемой на территории поселения запланировано строительство 3 станций по обезжелезиванию воды.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Приоритетами жилищно-коммунальной политики сельского поселения является обеспечение комфортных условий проживания, бесперебойной подачи и доступности коммунальных услуг для населения, обеспечение безопасности дорожного движения, чистоты и порядка на дорогах местного значения.

Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих задач:

1. Содержание и повышения уровня обустройства дорог;

2. Капитальный ремонт и улучшение технического состояния жилищного фонда;

3. Развитие системы коммунальной инфраструктуры.

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2016 по 2018 годы  обеспечит  минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность сельскому поселению выйти на целевые параметры развития и решение задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Формирование эффективной системы регулирования деятельности коммунального комплекса на территории поселения обеспечит рациональное и эффективное расходование бюджетных средств и использование муниципального имущества, находящегося в сфере коммунального хозяйства.

Реализация программных мероприятий позволит:

1. Улучшить внешний вид поселения, повысить эффективность водоснабжения населения, повысить качество обслуживания;
2. Улучшить качество дорог; безопасные условия передвижения жителей и транспорта, чистоту и порядок на дорогах местного значения;
3. Снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры; увеличить количество домов, в которых проведен капитальный ремонт;
4. Снизить удельный вес [водопроводных](http://pandia.ru/text/category/vodoprovod/) сетей, нуждающихся в замене до 60 %; повысить надежность функционирования канализационных сетей.
5. Увеличить долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой;
6. Подготовить объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения к осенне-зимнему периоду;
7. Ввести в эксплуатацию 3 станции обезжелезивания.

Муниципальная программа реализуется в 2016-2018 годах, этапы реализации программы не выделяются.

Перечень мероприятий программы, сроки, этапы их реализации, а также источники и объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов, достигнутых результатов в предшествующий период реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит повысить уровень предоставления качественных коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов, так же позволит повысить качество жизни и обеспечить благоприятными условиями жизнедеятельности населения. Значимыми результатами программы станут повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, улучшение взаимодействия общества и деловой среды с органами местного самоуправления, повышение оперативности предоставления муниципальных услуг (функций).

**3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования сельское поселение Бужаровское Истринского муниципального района Московской области.

    Планируемый общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы  в 2016 -2018 годах за счет средств местного бюджета составит всего 392 940,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 101 400,0 тыс. рублей;

2017 год – 157 040,0 тыс. рублей;

2018 год – 134 500,0 тыс. рублей.

Приложение № 1

к муниципальной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

***Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Бужаровское на 2016-2018 годы***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году  (тыс. руб.)[\*](#Par690)\* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | **Итого** |  |  | **392 940,0** | **101 400,0** | **157 040,0** | **134 500,0** | Руководитель Администрации мо сп Бужаровское |  |
| **Средства бюджета сп Бужаровское** |  |  | **392 940,0** | **101 400,0** | **157 040,0** | **134 500,0** |
| 1. | **Содержание и повышения уровня обустройства дорог** | Проведение торгов, заключение МК, договоров | **Итого** | 2016-2018 гг. |  | **20 500,0** | **6 000,0** | **7 000,0** | **7 500,0** |  | улучшение качества дорог, чистоты и порядка на дорогах |
| **Средства бюджета сп Бужаровское** |  |  | **20 500,0** | **6 000,0** | **7 000,0** | **7 500,0** |
| 1.1 | Содержание дорог |  |  | 2016-2018 гг. |  | 20 500,0 | 6 000,0 | 7 000,0 | 7 500,0 |  |  |
| 2. | **Капитальный ремонт и улучшение технического состояния жилищного фонда** | Проведение торгов, заключение МК, договоров | Итого | 2016-2018 гг. |  | **210 300,0** | **70 700,0** | **79 200,0** | **60 400,0** |  | улучшение функциональных эксплуатационных характеристик зданий жилых домов и продления срока годности (эксплуатации) их |
| Средства бюджета сп Бужаровское |  |  | **210 300,0** | **70 700,0** | **79 200,0** | **60 400,0** |
| 2.1 | Ремонт подъездов и замена электрооборудования д. Бужарово д. 3,4,5,7,8 (по 4 подъезда) |  |  | 2016 г. |  | 25 000,0 | 25 000,0 |  |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт подъездов и замена электрооборудования д. Бужарово д. 17,18,20 (по 2 подъезда) |  |  | 2016 г. |  | 6 000,0 | 6 000,0 |  |  |  |  |
| 2.3 | Ремонт подъездов и замена электрооборудования пос. Гидроузел д.29,30,31,32 (по 3 подъезда) |  |  | 2016 г. |  | 12 000,0 | 12 000,0 |  |  |  |  |
| 2.4 | Устройство водосточных отливов пос. Гидроузел д.27,28,29,30,31, 32 |  |  | 2016 г. |  | 4 200,0 | 4 200,0 |  |  |  |  |
| 2.5 | Утепление торцевых фасадов д. Бужарово д. 3 |  |  | 2016 г. |  | 1 500,0 | 1500,0 |  |  |  |  |
| 2.6 | Ремонт фасадов, отмостки д. Бужарово д.4,5 |  |  | 2016 г. |  | 8 000,0 | 8 000,0 |  |  |  |  |
| 2.7 | Ремонт фасадов, отмостки пос. Гидроузел д. 6, 28,29,32 |  |  | 2016 г. |  | 13 500,0 | 13 500,0 |  |  |  |  |
| 2.8 | Ревизия (прочистка) вентиляционных каналов д. Бужарово д. 3-8, 17,18,20 |  |  | 2016 г. |  | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |
| 2.9 | Ревизия (прочистка) вентиляционных каналов пос. Гидроузел д. 1а, 18,22-24, 24а, 27-34 |  |  | 2017 г. |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |
| 2.10 | Ремонт подъездов и электрооборудования д. Алехново д. 1 (3 подъезда) |  |  | 2017 г. |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  |  |  |
| 2.11 | Ремонт подъездов и электрооборудования д. Синево д. 24,24а (по 2 подъезда) |  |  | 2017 г. |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 |  |  |  |
| 2.12 | Утепление торцевых фасадов д. Бужарово д. 6,7 |  |  | 2017 г. |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  |  |  |
| 2.13 | Ремонт кровли д. Алехново д.1 |  |  | 2017 г. |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  |  |  |
| 2.14 | Ремонт подвальных помещений д. Бужарово д. 3,4,5,6,7,8,17, 18,20 |  |  | 2017 г. |  | 12 000,0 |  | 12 000,0 |  |  |  |
| 2.15 | Ремонт подвальных помещений пос. Гидроузел д. 27,28,29,30,31,32 |  |  | 2017 г. |  | 9 000,0 |  | 9 000,0 |  |  |  |
| 2.16 | Ремонт подвальных помещений д. Алехново д. 1,1а |  |  | 2017 г. |  | 2 500,0 |  | 2 500,0 |  |  |  |
| 2.17 | Ремонт фасадов, отмостки д. Бужарово д. 3,6,7,8,17,18 |  |  | 2017 г. |  | 24 000,0 |  | 24 000,0 |  |  |  |
| 2.18 | Устройство водосточных отливов д. Бужарово д. 3,4,6,8,18,20 |  |  | 2017 г. |  | 4 200,0 |  | 4 200,0 |  |  |  |
| 2.19 | Ремонт фасадов, отмостки пос. Гидроузел д.27,30,31 |  |  | 2017 г. |  | 12 000,0 |  | 12 000,0 |  |  |  |
| 2.20 | Утепление торцевых фасадов д. Бужарово д. 4,5 |  |  | 2017 г. |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  |  |  |
| 2.21 | Ремонт подъездов и замена электрооборудования пос. Гидроузел д. 34 (4 подъезда) |  |  | 2018 г. |  | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |  |
| 2.22 | Ревизия (прочистка) вентиляционных каналов д. Алехново д. 1,1а |  |  | 2018 г. |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
| 2.23 | Устройство водосточных отливов д. Бужарово д. 5,7,17 |  |  | 2018 г. |  | 1 900,0 |  |  | 1 900,0 |  |  |
| 2.24 | Ремонт фасадов, отмостки пос. Гидроузел д. 1а,33 |  |  | 2018 г. |  | 8 000,0 |  |  | 8 000,0 |  |  |
| 2.25 | Ремонт фасадов, отмостки д. Алехново д. 1а |  |  | 2018 г. |  | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |  |  |
| 2.26 | Ремонт кровли МКД пос. Гидроузел д. 34 |  |  | 2018 г. |  | 8 000,0 |  |  | 8 000,0 |  |  |
| 2.27 | Ремонт подвальных помещений д. Синево д. 24,24а |  |  | 2018 г. |  | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |
| 2.28 | Ремонт фасадов, отмостки д. Синево д. 24,24а |  |  | 2018 г. |  | 8 000,0 |  |  | 8 000,0 |  |  |
| 2.29 | Ремонт кровли д. Синево д. 24,24а |  |  | 2018 г. |  | 8 000,0 |  |  | 8 000,0 |  |  |
| 2.30 | Ремонт фасадов, отмостки д. Алехново д. 1 |  |  | 2018 г. |  | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |  |  |
| 2.31 | Капитальный ремонт кровли МКД д. Алехново д. 1 |  |  | 2018 г. |  | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |  |  |
| 2.32 | Ремонт фасадов, отмостки д. Бужарово д. 20 |  |  | 2018 г. |  | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |  |  |
| 2.33 | Ремонт кровли МКД пос. Гидроузел д. 1а |  |  | 2018 г. |  | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |  |
| 3. | **Развитие системы коммунальной инфрастр-ры** | Проведение торгов, заключение МК, договоров | Итого | 2016-2018 гг. |  | **162 140,0** | **24 700,0** | **70 840,0** | **66 600,0** |  | повышение надежности функционирования ВИС, улучшение водоснабжения на территории поселения |
| Средства бюджета сп Бужаровское |  |  | **162 140,0** | **24 700,0** | **70 840,0** | **66 600,0** |
| 3.1 | Ремонт внутренних инженерных сетей (ВИС) д. Бужарово д.3,4,5,6,7,8,17,18,20 |  |  | 2016 г. |  | 18 000,0 | 18 000,0 |  |  |  |  |
| 3.2 | Ремонт водопроводной сети д. Бужарово ул. Школьная |  |  | 2016 г. |  | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  |  |  |
| 3.3 | Ремонт водопроводной сети д. Якунино |  |  | 2016 г. |  | 3 700,0 | 3 700,0 |  |  |  |  |
| 3.4 | Ремонт ВИС пос. Гидроузел д. 1а,18, 22,23,24,27,28,29,30,31,32,33 |  |  | 2017 г. |  | 24 000,0 |  | 24 000,0 |  |  |  |
| 3.5 | Строительство станций обезжелезивания д. Бужарово |  |  | 2017 г. |  | 15 000,0 |  | 15 000,0 |  |  |  |
| 3.6 | Строительство станций обезжелезивания д. Алехново |  |  | 2017 г. |  | 10 000,0 |  | 10 000,0 |  |  |  |
| 3.7 | Ремонт скважины д. Куртниково |  |  | 2017 г. |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |
| 3.8 | Строительство павильона, реанимация скважины, монтаж оборудования ВЗУ д. Граворново |  |  | 2017 г. |  | 2 500,0 |  | 2 500,0 |  |  |  |
| 3.9 | Ремонт водопроводной сети д. Мартюшино |  |  | 2017 г. |  | 2 800,0 |  | 2 800,0 |  |  |  |
| 3.10 | Ремонт водопроводной сети д. Зорино |  |  | 2017 г. |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  |  |  |
| 3.11 | Приобретение и установка узлов учета на ВЗУ д. Рождествено, Дьяково, Граворново, Якунино, Алехново, Сафонтьево, Мартюшино, Бужарово, Карцево, Синево, Куртниково, Ефимоново, Лечищево |  |  | 2017 г. |  | 6 240,0 |  | 6 240,0 |  |  |  |
| 3.12 | Реконструкция электрических инженерных сетей (ЛЭП) (трансформаторные подстанции) д. Бужарово |  |  | 2017 г. |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 |  |  |  |
| 3.13 | Ремонт ВИС д. Алехново д.1,1а |  |  | 2017 г. |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 |  |  |  |
| 3.14 | Ремонт ВИС д. Синево д. 24, 24а |  |  | 2018 г. |  | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |  |  |
| 3.15 | Замена участка водопроводной сети д. Куртниково (260 м) |  |  | 2018 г. |  | 1 600,0 |  |  | 1 600,0 |  |  |
| 3.16 | Замена участка водопроводной сети д. Бужарово ул. Школьная (260 м) |  |  | 2018 г. |  | 1 600,0 |  |  | 1 600,0 |  |  |
| 3.17 | Замена участка водопроводной сети д. Бужарово ул. Школьная (520 м) |  |  | 2018 г. |  | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |  |
| 3.18 | Замена участка водопроводной сети д. Бужарово ул. Советская (320 м) |  |  | 2018 г. |  | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |
| 3.19 | Замена участка водопроводной сети д. Бужарово ул. Школьная (640 м) |  |  | 2018 г. |  | 3 800,0 |  |  | 3 800,0 |  |  |
| 3.20 | Замена участка водопроводной сети д. Синево (160 м) |  |  | 2018 г. |  | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |
| 3.21 | Замена участка водопроводной сети д. Якунино (400 м) |  |  | 2018 г. |  | 2 500,0 |  |  | 2 500,0 |  |  |
| 3.22 | Реконструкция электрических инженерных сетей (ЛЭП) (трансформаторные подстанции) д. Синево, пос. Гидроузел, д. Алехново |  |  | 2018 г. |  | 6 000,0 |  |  | 6000,0 |  |  |
| 3.23 | Замена глубинных насосов на ВЗУ на территории сп Бужаровское (20 шт.) |  |  | 2018 г. |  | 5 100,0 |  |  | 5 100,0 |  |  |
| 3.24 | Замена газодувок на очистных сооружениях сп Бужаровское (6 шт.) |  |  | 2018 г. |  | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |  |
| 3.25 | Замена автоматики ВЗУ сп Бужаровское (15 шт.) |  |  | 2018 г. |  | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |  |
| 3.26 | Строительство станции обезжелезивания д. Синево |  |  | 2018 г. |  | 10 000,0 |  |  | 10 000,0 |  |  |
| 3.27 | Капитальный ремонт очистных сооружений д.Алехново |  |  | 2018 г. |  | 10 000,0 |  |  | 10 000,0 |  |  |
| 3.28 | Капитальный ремонт здания ВЗУ пос. Гидроузел |  |  | 2018 г. |  | 10 000,0 |  |  | 10 000,0 |  |  |