АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУЖАРОВСКОЕ ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

143514, Московская обл, Истринский муниципальный район, д. Бужарово, ул. Центральная, д.10, тел.: 6-34-51, факс: 6-32-83, e-mail: buzharovskoe@gmail.com

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.11.2016 г.  №   52/11

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Бужаровское на 2017-2019 годы

В целях реализации ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с учетом изменений и дополнений) и Постановлением Руководителя Администрации от 16.10.2015 г. № 203/10 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Бужаровское Истринского муниципального района Московской области», в связи с переходом на программный бюджет

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Бужаровское на 2017-2019 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Руководитель Администрации	И.Н. Митюшкин

Утверждена

постановлением Администрации

сельского поселения Бужаровское

от «07» ноября 2016 года № 52/11

Муниципальная программа

«Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Бужаровское на 2017-2019 годы»

Паспорт программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Бужаровское на 2017-2019 годы» |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | 1.Повышение эффективности и надежности работы объектов ЖКХ и дорожного хозяйства; 2.Оптимизация, развитие и модернизация муниципальных систем водоснабжения и энергоснабжения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния. 3. Обеспечение безопасности дорожного движения, чистоты и порядка на дорогах местного значения. 4.Создание условий для комфортного проживания граждан на территории сельского поселения Бужаровское. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Содержание и повышения уровня обустройства дорог; 2. Капитальный ремонт и улучшение технического состояния жилищного фонда; 3. Развитие системы коммунальной инфраструктуры. |
| Координатор муниципальной программы | Руководитель Администрации муниципального образования сельское поселение Бужаровское Истринского муниципального района Московской области |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования сельское поселение Бужаровское Истринского муниципального района Московской области |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 – 2019 годы Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| Источники финансирования муниципальной программы | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| Всего | 373 700,0 | 16 800,0 | 196 000,0 | 160 900,0 |
| Средства бюджета сельского поселения Бужаровское Истринского муниципального района Московской области | 373 700,0 | 16 800,0 | 196 000,0 | 160 900,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Улучшение внешнего вида поселения, повышения эффективности водоснабжения населения, повышение качества обслуживания; 2. Улучшение качества дорог; безопасные условия передвижения жителей и транспорта, чистоту и порядок на дорогах местного значения; 3. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; увеличение количества домов, в которых проведен капитальный ремонт; 4.Снижение удельного веса водопроводных сетей, нуждающихся в замене до 60 %; повышение надежности функционирования канализационных сетей; 5.Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой; 6.Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства поселения к осенне-зимнему периоду; 7. Введение в эксплуатацию 3 станций обезжелезивания. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Сельское поселение Бужаровское входит в состав Истринского муниципального района Московской области. Концепция  развития  сельского поселения  определяется географическим положением и значимостью поселения в системе Истринского района.

Сельское поселение Бужаровское  - одно из крупных поселений Истринского района. В его состав входят 32 населенных пункта: д. Алехново, д. Ананово, д. Армягово, д. Бабкино, д. Бужарово – административный центр, д. Верхуртово, д. Граворново, д. Дьяково, д. Ефимоново, д. Зорино, д. Зыково,  д. Карцево, д. Куртниково, хутор Ламишино и д. Ламишино, д. Леоново, д. Лечищево, д. Мазилово, д. Мартюшино, д. Матвейково, д. Михайловка, д. Никитское, д. Новораково, д. Родионцево, д. Рождествено, д. Сафонтьево, д. Синево, д. Большое Ушаково, д. Малое Ушаково, д. Якунино; пос. Гидроузла им. Куйбышева, а также ЗАО «Высотка», ООО «Акватель», ГОУ санаторно-лесная школа № 7, ГУП мед. центр «Волна», ГОУД детский оздоровительно-образовательный центр «Команда».

Территория сельского поселения расположена в северной части Истринского района. На западе и юго - западе она граничит с муниципальными образованиями сельскими поселениями Ядроминское и Букаревское, на юго-востоке и востоке - с муниципальным образованием сельского поселения Ермолинское.

Северная граница на значительном протяжении проходит по Истринскому водохранилищу, разделяющему  округ с Солнечногорским районом Московской области. В соответствии с Законом Московской области № 86/2005-ОЗ от 28.02.2005 г. – площадь территории сельского поселения Бужаровское составляет 16 208 га.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в поселении составляет в 2015 г. - 46,7 км.

Настоящая муниципальная программа разработана с учетом специфики сельского поселения Бужаровское и определяет комплекс целей и задач политики сельского поселения на ближайшую и среднесрочную перспективу по обеспечению развития на своей территории дорожного и жилищно-коммунального хозяйства. Система мероприятий муниципальной программы составлена исходя из анализа состояния дорожного, жилищно - коммунального хозяйства на территории сельского поселения Бужаровское. Муниципальная программа создает основы для сохранения и улучшения состояния коммунального хозяйства и в значительной степени способствует достижению основополагающей задачи по созданию условий для роста благосостояния сельского населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.

К основным проблемам развития жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время можно отнести:

- высокий уровень износа инженерных сетей и жилищного фонда, их технологическая отсталость;

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.

На территории сельского поселения Бужаровское необходима реконструкция водопроводных сетей на определенных участках в населенных пунктах. Перебои с холодным водоснабжением бывают крайне редко, но вода очень плохого качества по своему составу, содержит большое количество железа. В связи с проблемой на территории поселения запланировано строительство 3 станций по обезжелезиванию воды.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Приоритетами жилищно-коммунальной политики сельского поселения является обеспечение комфортных условий проживания, бесперебойной подачи и доступности коммунальных услуг для населения, обеспечение безопасности дорожного движения, чистоты и порядка на дорогах местного значения.

Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих задач:

1. Содержание и повышения уровня обустройства дорог;

2. Капитальный ремонт и улучшение технического состояния жилищного фонда;

3. Развитие системы коммунальной инфраструктуры.

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2017 по 2019 годы  обеспечит  минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность сельскому поселению выйти на целевые параметры развития и решение задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Формирование эффективной системы регулирования деятельности коммунального комплекса на территории поселения обеспечит рациональное и эффективное расходование бюджетных средств и использование муниципального имущества, находящегося в сфере коммунального хозяйства.

Реализация программных мероприятий позволит:

- Улучшить внешний вид поселения, повысить эффективность водоснабжения населения, повысить качество обслуживания;

- Улучшить качество дорог; безопасные условия передвижения жителей и транспорта, чистоту и порядок на дорогах местного значения;

- Снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры; увеличить количество домов, в которых проведен капитальный ремонт;

- Снизить удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене до 60 %; повысить надежность функционирования канализационных сетей.

- Увеличить долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой;

- Подготовить объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения к осенне-зимнему периоду;

- Ввести в эксплуатацию 3 станции обезжелезивания.

Муниципальная программа реализуется в 2017-2019 годах, этапы реализации программы не выделяются.

Перечень мероприятий программы, сроки, этапы их реализации, а также источники и объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов, достигнутых результатов в предшествующий период реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит повысить уровень предоставления качественных коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов, так же позволит повысить качество жизни и обеспечить благоприятными условиями жизнедеятельности населения. Значимыми результатами программы станут повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, улучшение взаимодействия общества и деловой среды с органами местного самоуправления, повышение оперативности предоставления муниципальных услуг (функций).

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования сельское поселение Бужаровское Истринского муниципального района Московской области.

Планируемый общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы  в 2017 -2019 годах за счет средств местного бюджета составит всего 373 700,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 16 800,0 тыс. рублей;

2018 год – 196 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 160 900,0 тыс. рублей.

Приложение № 1

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Бужаровское на 2017-2019 годы

__________________________________________

(наименование подпрограммы)

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)** | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | Итого |  |  | 373 700,0 | 16 800,0 | 196 000,0 | 160 900,0 | Руководитель Администрации мо сп Бужаровское |  |
|  |  |  | Средства бюджета сп Бужаровское |  |  | 373 700,0 | 16 800,0 | 196 000,0 | 160 900,0 |  |  |
| 1. | Содержание и повышения уровня обустройства дорог | Проведение торгов, заключение МК, договоров | Итого | 2017-2019 гг. |  | 85 000,0 | 7 000,0 | 45 000,0 | 33 000,0 |  | улучшение качества дорог, чистоты и порядка на дорогах |
|  |  |  | Средства бюджета сп Бужаровское |  |  | 85 000,0 | 7 000,0 | 45 000,0 | 33 000,0 |  |  |
| 1.1 | Содержание дорог (межбюджетные трансферты) |  |  | 2017-2019 гг. |  | 32 000,0 | 7 000,0 | 10 000,0 | 15 000,0 |  |  |
| 1.2 | Ремонт дорог (межбюджетные трансферты) |  |  | 2017-2019 гг. |  | 53 000,0 | 0,0 | 35 000,0 | 18 000,0 |  |  |
|  | Ремонт дороги д. Бабкино |  |  | 2018 г. |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  |  |  |
|  | Ремонт дороги д. Верхуртово |  |  | 2018 г. |  | 5000,0 |  | 5000,0 |  |  |  |
|  | Ремонт дороги д. Бужарово ул. Лесная |  |  | 2018 г. |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  |  |  |
|  | Ремонт дороги д. Новораково |  |  | 2018 г. |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 |  |  |  |
|  | Ремонт дороги д. Рождествено |  |  | 2018 г. |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  |  |  |
|  | Ремонт дороги д. Алехново |  |  | 2018 г. |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 |  |  |  |
|  | Ремонт дороги д. Якунино |  |  | 2018 г. |  | 6 000,0 |  | 6 000,0 |  |  |  |
|  | Ремонт дороги д. Бужарово (центральная усадьба) |  |  | 2018 г. |  | 2 500,0 |  | 2 500,0 |  |  |  |
|  | Ремонт дороги д. Бужарово ул. Центральная |  |  | 2018 г. |  | 3 500,0 |  | 3 500,0 |  |  |  |
|  | Ремонт дороги д. Синево |  |  | 2018 г. |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  |  |  |
|  | Ремонт дороги д. Дьяково |  |  | 2019 г. |  | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |  |
|  | Ремонт дороги д. Бужарово ул. Советская |  |  | 2019 г. |  | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |
|  | Ремонт дороги д. Синево |  |  | 2019 г. |  | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |  |  |
|  | Ремонт дороги д. Леоново |  |  | 2019 г. |  | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |
|  | Ремонт дороги д. Карцево |  |  | 2019 г. |  | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |
|  | Ремонт дороги д. Матвейково |  |  | 2019 г. |  | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |  |
|  | Ремонт дороги д. Родионцево |  |  | 2019 г. |  | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |
|  | Ремонт дороги д. Ламишино |  |  | 2019 г. |  | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт и улучшение технического состояния жилищного фонда (межбюджетные трансферты) | Проведение торгов, заключение МК, договоров | Итого | 2017-2019 гг. |  | 141 900,0 | 800,0 | 79 800,0 | 61 300,0 |  | улучшение функциональных эксплуатационных характеристик зданий жилых домов и продления срока годности (эксплуатации) их |
|  |  |  | Средства бюджета сп Бужаровское |  |  | 141 900,0 | 800,0 | 79 800,0 | 61 300,0 |  |  |
|  | Взносы на капитальный ремонт |  |  | 2017-2019 гг. |  | 1 700,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |
|  | Установка счетчиков в муниципальных квартирах |  |  | 2017 г. |  | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |
|  | Ревизия (прочистка) вентиляционных каналов пос. Гидроузел д. 1а, 18,22-24, 24а, 27-34 |  |  | 2018 г. |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |
|  | Ремонт фасадов, отмостки д. Бужарово д. 4,5 |  |  | 2018 г. |  | 7 000,0 |  | 7 000,0 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли д. Алехново д.1 |  |  | 2018 г. |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 |  |  |  |
|  | Ремонт подвальных помещений д. Бужарово д. 3,4,5,6,7,8,17, 18,20 |  |  | 2018 г. |  | 12 000,0 |  | 12 000,0 |  |  |  |
|  | Ремонт подвальных помещений пос. Гидроузел д. 27,28,29,30,31,32 |  |  | 2018 г. |  | 9 000,0 |  | 9 000,0 |  |  |  |
|  | Ремонт подвальных помещений д. Алехново д. 1,1а |  |  | 2018 г. |  | 2 500,0 |  | 2 500,0 |  |  |  |
|  | Ремонт фасадов, отмостки д. Бужарово д. 3,6,7,8,17,18 |  |  | 2018 г. |  | 24 000,0 |  | 24 000,0 |  |  |  |
|  | Устройство водосточных отливов д. Бужарово д. 3,4,6,8,18,20 |  |  | 2018 г. |  | 4 200,0 |  | 4 200,0 |  |  |  |
|  | Ремонт фасадов, отмостки пос. Гидроузел д.27,30,31 |  |  | 2018 г. |  | 12 000,0 |  | 12 000,0 |  |  |  |
|  | Утепление торцевых фасадов д. Бужарово д. 4,5 |  |  | 2018 г. |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов и замена электрооборудования пос. Гидроузел д. 34 (4 подъезда) |  |  | 2019 г. |  | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |  |
|  | Ревизия (прочистка) вентиляционных каналов д. Алехново д. 1,1а |  |  | 2019 г. |  | 500,0 |  |  | 700,0 |  |  |
|  | Устройство водосточных отливов д. Бужарово д. 5,7,17 |  |  | 2019 г. |  | 1 900,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |
|  | Ремонт фасадов, отмостки пос. Гидроузел д. 1а,33 |  |  | 2019 г. |  | 8 000,0 |  |  | 8 000,0 |  |  |
|  | Ремонт фасадов, отмостки д. Алехново д. 1а |  |  | 2019 г. |  | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |  |  |
|  | Ремонт кровли МКД пос. Гидроузел д. 34 |  |  | 2019 г. |  | 8 000,0 |  |  | 8 000,0 |  |  |
|  | Ремонт подвальных помещений д. Синево д. 24,24а |  |  | 2019 г. |  | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |
|  | Ремонт фасадов, отмостки д. Синево д. 24,24а |  |  | 2019 г. |  | 8 000,0 |  |  | 8 000,0 |  |  |
|  | Ремонт кровли д. Синево д. 24,24а |  |  | 2019 г. |  | 8 000,0 |  |  | 8 000,0 |  |  |
|  | Ремонт фасадов, отмостки д. Алехново д. 1 |  |  | 2019 г. |  | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт кровли МКД д. Алехново д. 1 |  |  | 2019 г. |  | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |  |  |
|  | Ремонт фасадов, отмостки д. Бужарово д. 20 |  |  | 2019 г. |  | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |  |  |
|  | Ремонт кровли МКД пос. Гидроузел д. 1а |  |  | 2019 г. |  | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |  |
| 3. | Развитие системы коммунальной инфрастр-ры (межбюджетные трансферты) | Проведение торгов, заключение МК, договоров | Итого | 2017-2019 гг. |  | 146 800,0 | 9 000,0 | 71 200,0 | 66 600,0 |  | повышение надежности функционирования ВИС, улучшение водоснабжения на территории поселения |
|  |  |  | Средства бюджета сп Бужаровское |  |  | 146 800,0 | 9 000,0 | 71 200,0 | 66 600,0 |  |  |
|  | Строительство станции обезжелезивания д. Бужарово |  |  | 2017 г. |  | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |
|  | Устройство ЗСО ВЗУ д. Алехново |  |  | 2018 г. |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |
|  | Устройство ЗСО ВЗУ д. Дьяково |  |  | 2018 г. |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |
|  | Устройство ЗСО ВЗУ д. Рождествено |  |  | 2018 г. |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |
|  | Устройство ЗСО ВЗУ д. Мартюшино |  |  | 2018 г. |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |
|  | Устройство ЗСО ВЗУ д. Якунино |  |  | 2018 г. |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |
|  | Устройство ЗСО ВЗУ д. Лечищево |  |  | 2018 г. |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |
|  | Строительство станции обезжелезивания д. Алехново |  |  | 2018 г. |  | 15 000,0 |  | 15 000,0 |  |  |  |
|  | Строительство станции обезжелезивания д. Синево |  |  | 2018 г. |  | 15 000,0 |  | 15 000,0 |  |  |  |
|  | Строительство павильона, реанимация скважины, монтаж оборудования ВЗУ д. Граворново |  |  | 2018 г. |  | 2 500,0 |  | 2 500,0 |  |  |  |
|  | Приобретение и установка узлов учета на ВЗУ д. Бужарово, д. Рождествено, д. Дьяково, д. Якунино, д. Алехново, д. Сафонтьево, д. Мартюшино, д. Ефимоново, д. Лечищево |  |  | 2018 г. |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  |  |
|  | Ремонт колодцев канализации сп Бужаровское (6 шт.) |  |  | 2018 г. |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |
|  | Ремонт колодцев канализации пос. Гидроузел (6 шт.) |  |  | 2018 г. |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |
|  | Замена участка водопроводной сети д. Бужарово ул. Советская (320 м) |  |  | 2018 г. |  | 2000,0 |  | 2 000,0 |  |  |  |
|  | Замена участка водопроводной сети д. Куртниково (260 м) |  |  | 2018 г. |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  |  |  |
|  | Ремонт колодцев канализации д. Алехново (4 шт.) |  |  | 2018 г. |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |
|  | Ремонт колодцев водопровода пос. Гидроузел (4 шт.) |  |  | 2018 г. |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |
|  | Замена оборудования ВЗУ пос. Гидроузел |  |  | 2018 г. |  | 11 000,0 |  | 11 000,0 |  |  |  |
|  | Ремонт здания очистных сооружений д. Бужарово |  |  | 2018 г. |  | 7 000,0 |  | 7 000,0 |  |  |  |
|  | Ремонт зданий пос. Гидроузел (слесарная мастерская, админ. здание) |  |  | 2018 г. |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 |  |  |  |
|  | Ремонт тепловых сетей |  |  | 2018 – 2019 гг. |  | 8 400,0 |  | 8 400,0 | 15 000,0 |  |  |
|  | Приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам |  |  | 2018 – 2019 гг. |  | 1 000,0 |  | 400,0 | 600,0 |  |  |
|  | Ремонт здания очистных сооружений д. Алехново |  |  | 2019 г. |  | 16 000,0 |  |  | 16 000,0 |  |  |
|  | Ремонт ВЗУ д. Граворново |  |  | 2019 г. |  | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |  |
|  | Ремонт ВЗУ д. Рождествено |  |  | 2019 г. |  | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |  |
|  | Ремонт ВЗУ пос. Гидроузел |  |  | 2019 г. |  | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |  |
|  | Ремонт ВЗУ д. Карцево |  |  | 2019 г. |  | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 г. |  | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |  |
|  | Ремонт ВЗУ д. Куртниково |  |  | 2019 г. |  | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |  |
|  | Ремонт ВЗУ д. Якунино |  |  | 2019 г. |  | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |  |